|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更请求 | | | |
| 申请变更项目 | 山东省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 申请人 | 山东省管理部门 | 申请日期 | 2020-04-01 |
| 变更原因类型 | 需求变化 | | |
| 变更原因详述 | 该数据采集系统能从手机上实现报送，效果达到和电脑端一样。 | | |
| 原始变更内容 | 由从PC端实现报送变为从PC端、移动端均可实现报送 | | |
| 整体变更内容 | 变更内容 | | 预计时间 |
| 更改输入接口 | | 10个工作日 |
| 更改显示方式 | | 5个工作日 |
| 变更意见 | 1. 根据变更需求及时调整进度计划。 2. 对于变更需求，要合理分配资源。 3. 对于变更需求，要严格执行质量计划的标准 | | |
| 审核人 | 赵一 | 审核日期 | 2020-04-01 |