**《山东省企业就业失业数据采集系统》**

**成本计划**

1. **目的**

在该数据系统的成本形成过程中，对开发该系统所产生的人力资源、物资资源和费用开支进行指导监督和调节。即时调整项目过程中可能出现的偏差，把生产各项费用控制在计划的成本范围之内。

1. **项目成本估算**
2. **项目所需资源**

项目经理：1名


组员：9人

编程工具：10台笔记本电脑

1. 估算步骤
2. 获取WBS
3. 计算开发成本

管理和质量任务=开发任务\*20%

每天工作4-6小时开发人员480/天，项目规模100天



内部开发成本=480\*100=48000

1. 计算管理质量成本

管理和质量成本=开发成本\*20%=9600

1. 直接成本=9600+48000=57600
2. 间接成本=25%\*直接成本=14400
3. 计算总估算成本=间接成本+直接成本=57600+14400=72000
4. 重新评估项目报价

项目利润30%，其中15%利润，%5税费，%10风险基金

项目总造价=72000\*1.3=93600

1. 项目成本预算

预算成本90000

项目成本控制参考

